# Техническое задание

Проект: Telegram-бот для агрегирования и рассылки дайджестов из модных Telegram-каналов

Технологии:

Бот: Python + Aiogram 3

База данных: PostgreSQL

Админка: Django

Деплой: Docker + GitHub Actions (CI/CD) + VPS

# Цель проекта

Создание Telegram-бота, который будет собирать посты из Telegram-каналов, генерировать краткие аннотации к ним и формировать дайджесты для пользователей.

# Функциональное описание

## 1. Добавление бота в канал

Администратор Telegram-канала вручную добавляет бота в свой канал.

## 2. Сбор постов

Бот отслеживает все новые посты начиная с момента своего добавления в канал. Старые посты не загружаются. Из постов сохраняется только текстовая часть (без изображений и медиа).

## 3. Аннотация постов

Каждый пост в будущем будет автоматически обрабатываться с помощью ChatGPT. На основе текста формируется краткая аннотация — краткое описание сути поста в одном-двух предложениях.

## 4. Подписка пользователя

Пользователь может выбрать, какие каналы он хочет читать, а также как часто получать дайджесты (сразу, ежедневно, еженедельно).

## 5. Формирование дайджеста

Бот отправляет дайджесты пользователям в виде Telegram-сообщений. В дайджесте — список постов с краткими аннотациями и ссылками на оригинальные посты. Ссылки оборачиваются ботом для отслеживания переходов.

## 6. Статистика

Владельцы каналов получают отчёты о переходах по постам их канала.

## 7. Админ-панель (на Django)

Веб-интерфейс для управления проектом. Содержит разделы:

Список каналов с настройкой активности сбора постов

Список постов с аннотациями

Список пользователей и их подписок

Раздел со статистикой по переходам

# Этапы реализации (Итерации)

Итерация 1 — MVP-функциональность (предполагается завершить за одну неделю):

| Статус | Подзадача | Описание | Оценка времени |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Базовый Telegram-бот | Получение новых постов из каналов, в которые добавлен бот | До 10 ч |
| ☐ | Сохранение постов в БД | Сохраняем текст новых постов в PostgreSQL | До 2 ч |
| ☐ | Админка Django | Отображение подключённых каналов и собранных постов | До 10 ч |
| ☐ | Настройки канала | Возможность отключения/включения сбора постов | До 1 ч |
| ☐ | Отправка заглушки | Тестовое сообщение пользователю в заданное время | 2–3 ч |
| ☐ | CI/CD и деплой | Docker, GitHub Actions, деплой на сервер | 2–3 ч |